# 建房承包合同模板新

甲方：_____________

乙方：_____________

承包形式：_________

1．乙方负责承包1#-3#多层住宅楼图纸中所设计和标注内外垟装修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均为清包工。

2．乙方进场甲方提供住宿，生活费乙方自理（生活水电费乙方自理）。

3．甲方提供搅拌机、水管、小推车（小推车乙方自己维修）设备工具。

承包价格：

1#-3#多层住宅楼装修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以______元/㎡价格（建筑面积）承包给乙方。

承包内容：

乙方负责1#-3#多层住宅楼图纸所设计的装修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、楼面地面工程、室外散水及所有保温部位等。

质量要求及验收标准。

本工程设计为中级抹灰，质量标准为合格，具体要求是：

1．垟面垂直度允许偏差±3mm，平整度±2mm阴阳角方正±2mm.

2．垟面观感平整、光滑、颜色一致，无空鼓、无明显接槎，并负责室内顶板高低，误差较大的抹灰衬补。

3．阴阳角要垂直、线条平直整齐，外垟阳台、窗沿上下层顺直，阳台板、飘窗板薄厚一致，并做好泛水。

4．粉刷油柒工程表面要光滑、平整、颜色一致，无流坠、脱皮斑锈等现象，并且做好成品保护。

5．以上要求如达不到合格要求造成返工和材料浪费要给于经济处罚。

竣工时间：

乙方自进场之日起，______天完成以上所承包的全部活项，并且达到验收标准，逾期完不成的，每推迟一天罚______元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。

付款方式：

1．甲方按乙方所完工程量的______%付给乙方工程进度款（必须经验收合格）

2．其它款项在乙方所承包的工程项目全部完成和竣工验收后，______天之内付清。

工具设备的保养使用及材料节约：

1．乙方应对工地的设备、工具必须合理使用和安全使用。

2．乙方应对工地的设备和工具要定期保养和维修。

3．乙方施工要注意材料节约，合理配料，当天的料当天用完。

4．落地灰浆随清随用，严禁将落地灰当作垃圾外和填埋如发现一次罚款200元。

5．乙方应做到“三清六好”工作，随时将该工作面清理干净。

文明施工，安全生产：

1．乙方进场必须严格按照工地的安全生产技术操作规程施工。

2．正确和安全使用工地的一切电器设备及临-电，必须戴安全帽。

3．工人上班不准穿拖鞋、光膀子、不准随地大小便。

4．工人要做到文明施工，不准说粗话、脏话，严禁打架斗殴，如发现一次罚500元。

5．工人上班要严格按操作规程施工，如发生一切伤亡事故，其全部经济费用和损失由乙方自负。

本协议一式两份签字有效甲乙双方各执一份。

甲方：_________    乙方：_________

___年___月___日    ___年___月___日